Evalis — Подробен продуктов план

Структуриран backlog с домейн правила, нови модули и приоритети

| Документ | Предназначение | Обновяване |
| --- | --- | --- |
| Evalis — Подробен продуктов план | Структуриран backlog с домейн правила, нови модули и приоритети | Актуализирано с модули: уроци, частни уроци, gamification |

1. Продуктова визия

Evalis е система за контролирано оценяване и обучение. Основното ядро остава assessment platform за училищна среда, но над него постепенно се добавят learning, private tutoring и gamification модули.

Core продукт: assessments, exam sessions, submissions, grading, review.

Learning слой: уроци, материали, прогрес и свързани упражнения.

Private tutoring слой: учителят работи и извън институционалната структура, без да я нарушава.

Engagement слой: предметни рейтинги, badges, reputation и по-късно лидербордове.

2. Най-важен принцип за подредба

Първо организационен фундамент.

После оперативно ядро и сигурност на изпита.

После authoring и learning модули.

Накрая gamification, reputation и advanced execution.

3. Обновени роли и домейн правила

Ученик

assigned assessments и уроци

review ако е разрешен

progress и practice mode

не управлява класове, родители или review настройки

Учител

assessments, sessions, grading

lessons и question bank

private groups и private assignments

не променя глобална school структура

Родител

вижда деца, резултати, review и learning progress

не редактира домейн данни

School admin

управлява класове и връзки в institutional mode

не трябва да контролира private teacher workspaces без изрична политика

Super admin

системен контрол и multi-school посока по-късно

извън системните политики няма допълнителни ограничения

4. Критични нови домейн правила

Lesson не е Assessment. Урокът е учебно съдържание и може да има link към тест, но не споделя exam session lifecycle.

Private tutoring режимът е отделен от institutional mode. Учителят може да добавя private ученици само вътре в private workspace.

Gamification никога не трябва да влияе директно върху официалната оценка, освен ако няма отделна продуктова политика.

Teacher / institution reputation не трябва да се базира само на брой публикувани въпроси.

5. Подробен backlog по фази

ФАЗА 1 — Организационен фундамент

Управление на класове.

Student ↔ class assignment.

Parent ↔ student many-to-many relation.

Teacher ↔ class ↔ subject assignment.

ФАЗА 2 — Оперативно ядро

Assessments по клас и предмет.

Exam session lifecycle.

Submission lifecycle.

Grading and finalize.

ФАЗА 3 — Review visibility

Review settings per assessment.

По-късно review modes: score only / answers / explanations.

ФАЗА 4 — Teacher operational lists

Teacher class list.

Teacher assessment/submission matrix.

Teacher student profile.

ФАЗА 5 — Student history and statistics

Student submissions list.

Student statistics.

ФАЗА 6 — Parent experience

Parent children list.

Parent child submissions list.

Parent child statistics.

ФАЗА 7 — Question bank and assessment builder

Reusable questions.

Build assessment from bank.

Question versioning later.

6. Нов модул — Learning / Lessons

Това е първият нов модул, който има най-добър баланс между стойност и сложност.

Lesson entity: title, description, subject, topic, status, author.

LessonAttachment: файлове, линкове, видео, ресурси.

LessonAssignment: към клас, група, private group или отделен ученик.

LessonProgress: not started / in progress / completed, optional completion percentage.

Lesson linked assessment: тест или упражнение след урока.

Teacher AI assistance може да помага при създаване на уроци и въпроси, но teacher остава финален автор.

7. Нов модул — Private tutoring workspace

Този модул дава възможност учителят да работи с частни ученици, без да нарушава school admin контрола в основната институционална част.

PrivateGroup: група или индивидуален workspace.

PrivateGroupMembership: учител ↔ ученик връзка в private режим.

PrivateInvitation: покана за присъединяване.

PrivateLessonAssignment и PrivateAssessmentAssignment.

Optional separate billing / subscription logic по-късно, но не в MVP.

Ясно UI разделение: School workspace и Private workspace.

8. Нов модул — Gamification

Gamification трябва да подпомага ангажираност и постоянство, а не да насърчава нискокачествено съдържание или безсмислен grind.

UserSubjectRating: рейтинг по предмет.

UserOverallRating: общ рейтинг от learning и practice активност.

Points / XP за решени задачи, completed lessons, streaks и badges.

Difficulty-aware scoring и accuracy component.

Leaderboards само след стабилни базови данни и справедливи правила.

Official grades и gamification points остават разделени.

9. Teacher и institution reputation

PublicQuestionRating със защитни механизми срещу спам.

TeacherReputation на база quality + usage + ratings.

InstitutionReputation на база качество, активност и trust signals.

Минимален threshold от използвания и ratings, преди да има тежест.

10. Приоритет за внедряване

| Модул | Приоритет | Причина | MVP обхват |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin foundation | P0 | Отключва всички останали потоци | classes, relations, assignments |
| Lessons module | P2 | Добавя реална учебна стойност | lesson CRUD, materials, assignment, progress |
| Private tutoring | P2 | Отваря втори бизнес сценарий | private groups, invite, assign |
| Student gamification | P2 | Повишава engagement | points, subject rating, badges |
| Teacher reputation | P3 | Силен differentiator, но рисков | public ratings, usage-based reputation |

11. Най-добър практически ред за изпълнение

Завърши institutional foundation и teacher visibility.

Вкарай Lessons MVP.

Добави Private tutoring workspace MVP.

Въведи Student gamification MVP.

След това надгради с teacher / institution reputation.

12. Заключение

Новите идеи са силни и естествено разширяват Evalis, но трябва да се изградят като отделни слоеве върху вече стабилния core. Най-важното е да се пази ясна граница между official assessment domain, learning domain и private tutoring domain.