Ето ти приоритизиран roadmap за Evalis по етапи и спринтове, с P0/P1/P2/P3.

Ще го направя така, че да можеш да го ползваш и като:

- продуктова стратегия

- backlog

- ориентир за Codex

- основа за по-късна документация

1. Приоритетна рамка

P0 — критично за основния продукт

Без това системата не е стабилна като училищна система.

P1 — много важно, носи реална стойност веднага

След като P0 е стабилно, това прави продукта реално полезен за всекидневна употреба.

P2 — силно полезно, но не е първа спешност

Добавя голяма стойност, но не е фундамент.

P3 — advanced / differentiator

Прави продукта много силен, но е по-късен етап.

2. Roadmap по фази

ФАЗА 0 — Вече постигнатото

Статус: в голяма степен направено

Имаш:

- student flow

- teacher grading/finalize

- review lock/unlock

- session lifecycle

- parent review MVP

- student CTA/state logic

- backend attempt/session hardening

Това е вече добра MVP база.

3. ФАЗА 1 — Организационен фундамент

Приоритет: P0

Цел

Да има ясна училищна структура, върху която всичко друго да стъпва.

Epic 1.1 — School admin управление на класове

Приоритет: P0

Задачи:

- create class

- edit class

- list classes

- class details

- active/inactive class state

- school year on class

Acceptance

- school admin може да създава и редактира класове

- класовете са стабилни единици за assessments и students

Epic 1.2 — Student-to-class assignment

Приоритет: P0

Задачи:

- assign student to class

- change student class

- list students in class

- view current class membership

- optionally keep history by school year

Acceptance

- всеки ученик има валидна принадлежност към клас

- teacher views могат да стъпят на това

Epic 1.3 — Parent-to-student relation

Приоритет: P0

Задачи:

- many-to-many relation

- assign parent to student

- assign multiple parents to one student

- assign one parent to multiple students

- remove/edit relation

- relation type optional:

  - mother

  - father

  - guardian

  - other

Acceptance

- едно дете може да има повече от 1 родител

- един родител може да има повече от 1 дете

- само school admin / super admin могат да правят тази връзка

Epic 1.4 — Teacher-to-class/subject assignment

Приоритет: P0

Задачи:

- assign teacher to class

- assign teacher to subject

- list teacher assignments

- remove teacher assignment

Acceptance

- учителят вижда само своите класове/предмети

- later teacher dashboards and statistics are scoped correctly

4. ФАЗА 2 — Teacher operational visibility

Приоритет: P1

Цел

Учителят да може лесно да работи с класовете и учениците си.

Epic 2.1 — Teacher class list

Приоритет: P1

Задачи:

- teacher home/class list

- list own classes

- subject context per class

Acceptance

- учителят вижда класовете си веднага след вход

Epic 2.2 — Teacher class detail

Приоритет: P1

Задачи:

- open one class

- list students in class

- basic student info

- active assessments for class

Acceptance

- teacher can navigate from class to student and assessment context

Epic 2.3 — Teacher assessment matrix

Приоритет: P1

Задачи:

- class + assessment matrix

- one row per student

- columns like:

  - joined

  - device approved

  - submitted

  - graded

  - finalized

  - score

Acceptance

- учителят може бързо да види кой къде е в потока

Epic 2.4 — Teacher student profile

Приоритет: P1

Задачи:

- open a student from teacher class view

- show submissions history

- show performance by date

- show results by assessment

Acceptance

- teacher can inspect a single student's progress

5. ФАЗА 3 — Student and parent list flows

Приоритет: P1

Цел

Да не се влиза в review само с директни URL-и, а през нормален flow.

Epic 3.1 — Student submissions history

Приоритет: P1

Задачи:

- student submissions list

- filters by:

  - class

  - subject

  - date

  - status

- direct access to review if allowed

Acceptance

- student has a clear personal history of work

Epic 3.2 — Parent children list

Приоритет: P1

Задачи:

- parent dashboard with child list

- switch between children

- show child basic class info

Acceptance

- parent with multiple children can choose which child to inspect

Epic 3.3 — Parent child submissions list

Приоритет: P1

Задачи:

- list submissions for selected child

- statuses

- score

- review availability

Acceptance

- parent reaches review through normal UI flow, not only direct URL

6. ФАЗА 4 — Basic statistics

Приоритет: P1/P2

Цел

Да добавите реална аналитична стойност без да правите огромна BI система.

Epic 4.1 — Teacher statistics MVP

Приоритет: P1

Филтри:

- class

- date range

- assessment

- student

Метрики:

- average score

- submission count

- completion rate

- score distribution

- missing submissions

Epic 4.2 — Student statistics MVP

Приоритет: P1

Метрики:

- average score

- number of completed tests

- results over time

- subject performance

Epic 4.3 — Parent child statistics MVP

Приоритет: P2

Метрики:

- selected child performance over time

- per subject

- by class/year

- by assessment

7. ФАЗА 5 — Time controls

Приоритет: P1/P2

Epic 5.1 — Total time per test

Приоритет: P1

Изисквания:

- teacher can optionally set total time

- student sees countdown

- behavior on timeout defined clearly:

  - auto submit

  - or lock editing and mark timed out

Epic 5.2 — Optional time per question

Приоритет: P2

Изисквания:

- teacher may set per-question time

- if enabled, per-question timer appears

- behavior after expiry must be clear

Забележка:
Това е по-сложно от total exam timer.
Направи го чак след стабилен total timer.

8. ФАЗА 6 — Secure exam mode basics

Приоритет: P1/P2

Цел

Да започнете да затягате средата за изпита.

Epic 6.1 — Fullscreen required mode

Приоритет: P1

Задачи:

- test requires fullscreen before start

- leaving fullscreen triggers warning

- repeated exits logged

- optional policy later:

  - auto end

  - mark suspicious

Epic 6.2 — Focus/visibility monitoring

Приоритет: P1

Задачи:

- detect tab switch

- detect window blur

- detect hidden state

- log integrity events

Epic 6.3 — Basic keyboard restriction

Приоритет: P2

Важно:

- browser няма да ти даде 100% контрол

- правете realistic restrictions only

Задачи:

- intercept some common combos where possible

- show warnings/logging

- do not promise impossible browser lockdown

Epic 6.4 — Integrity log for teacher

Приоритет: P2

Задачи:

- teacher sees integrity events during/after exam

- timeline of suspicious actions

9. ФАЗА 7 — QR device approval

Приоритет: P2

Epic 7.1 — Student QR on join/fullscreen

Приоритет: P2

Задачи:

- generate QR token on device join step

- bind to:

  - exam session

  - participant

  - device

- show QR on fullscreen screen

Epic 7.2 — Teacher mobile scan flow

Приоритет: P2

Задачи:

- teacher mobile-friendly scanner page

- scan QR

- approve device

Epic 7.3 — Anti-replay / token expiry

Приоритет: P2

Задачи:

- short-lived QR tokens

- one-time device approval token

- bind to exact session/device/student

10. ФАЗА 8 — Question bank and assessment builder

Приоритет: P2

Epic 8.1 — Question bank MVP

Приоритет: P2

Задачи:

- create reusable questions

- tag by:

  - subject

  - class

  - topic

  - difficulty

- question types:

  - multiple choice

  - open answer

  - code task

Epic 8.2 — Build assessment from bank

Приоритет: P2

Задачи:

- select questions from bank

- add custom questions

- reorder questions

- set points

Epic 8.3 — Question reuse/versioning later

Приоритет: P3

11. ФАЗА 9 — Programming mode

Приоритет: P2/P3

Epic 9.1 — Code question type

Приоритет: P2

Epic 9.2 — Embedded code editor

Приоритет: P2

Задачи:

- syntax highlighting

- language select

- sample input/output

- run button

Epic 9.3 — Multiple code runs/submissions per question

Приоритет: P2

Това е важно и различно от final exam submit:

Правило:

- за coding task ученикът може да пуска кода многократно

- final whole-test submit остава отделно действие

- latest saved code state is preserved

Epic 9.4 — Sandboxed execution backend

Приоритет: P3

Задачи:

- secure execution environment

- resource/time limits

- stdout/stderr capture

Epic 9.5 — Auto judge / test cases

Приоритет: P3

12. ФАЗА 10 — Internal browser / restricted web search

Приоритет: P3

Това е силна, но трудна фаза.

Epic 10.1 — Search-only internal browser concept

Приоритет: P3

Epic 10.2 — Allowed domains / blocked AI domains

Приоритет: P3

Epic 10.3 — Restricted navigation policy

Приоритет: P3

Важно:
Това вероятно ще изисква по-затворен runtime от чист browser tab.

13. Предложение за спринтове

Sprint 1

Admin foundation MVP

- class management

- student ↔ class

- parent ↔ student

- teacher ↔ class/subject

Sprint 2

Teacher visibility MVP

- teacher class list

- class detail

- student list in class

Sprint 3

Teacher assessment matrix

- assessment/student status matrix

- quick operational oversight

Sprint 4

Student history + parent children list

- student submissions list

- parent children selector

Sprint 5

Parent child submissions list

- parent submission history for selected child

Sprint 6

Teacher stats MVP

- averages

- counts

- filters

Sprint 7

Student/parent stats MVP

- basic personal and child reporting

Sprint 8

Total exam timer

- time limit per test

Sprint 9

Fullscreen + focus monitoring

- first secure mode pass

Sprint 10

Question bank MVP

- reusable questions

- simple builder

Sprint 11

QR device approval

- QR on student side

- scan on teacher side

Sprint 12+

Programming IDE / internal browser

- only after core product is stable

14. Най-смисленото следващо нещо

Ако трябва да избера само едно:

Следващо:

Admin foundation MVP

По-точно:

- assign student to class

- assign parent to student

- assign teacher to class/subject

Защото това отключва:

- teacher lists

- parent multiple children

- statistics

- class-scoped visibility

15. Какво бих дал на Codex веднага след това

Ако искаш, следващата ми стъпка може да е да ти напиша:

Вариант А

много тесен prompt за първата стъпка от admin foundation
например само:

- student ↔ class assignment MVP

Вариант Б

цял mini-spec за admin foundation module
с domain logic, роли, endpoints и UI scope

Моят съвет е да почнете с:
student ↔ class assignment MVP.