Evalis — Roadmap и последователност

Приоритизиран план по фази, спринтове и нови модули

| Документ | Предназначение | Обновяване |
| --- | --- | --- |
| Evalis — Roadmap и последователност | Приоритизиран план по фази, спринтове и нови модули | Актуализирано с модули: уроци, частни уроци, gamification |

Този вариант обновява първоначалния roadmap с три нови направления: модул за уроци, private tutoring режим и gamification / reputation слой.

1. Приоритетна рамка

P0 — критично за основния продукт и стабилната училищна структура.

P1 — носи непосредствена оперативна стойност за учители, ученици и родители.

P2 — разширява продукта с авторски инструменти, обучение и engagement механики.

P3 — differentiator функционалности с по-висока сложност и по-късен етап на внедряване.

2. Водещ принцип

Първо стабилизирай училищния assessment core, после надграждай със learning модул, private tutoring workspace и gamification. Новите модули не трябва да чупят exam session, review и attempt правилата.

3. Обобщение по фази

| Фаза | Приоритет | Основен резултат | Бележки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | done | Текущ MVP фундамент | student/teacher/parent flow, grading, review toggle |
| 1 | P0 | Организационен фундамент | classes, parent-student, teacher-class-subject |
| 2 | P1 | Teacher operational visibility | class list, class detail, assessment matrix |
| 3 | P1 | Student and parent list flows | history, children selector, submissions list |
| 4 | P1/P2 | Basic statistics | teacher, student, parent reporting MVP |
| 5 | P1/P2 | Time controls | total exam timer, optional question timer later |
| 6 | P1/P2 | Secure exam basics | fullscreen, focus log, integrity events |
| 7 | P2 | Question bank and builder | reusable questions, assessment assembly |
| 7A | P2 | Learning / Lessons module | уроци, материали, прогрес, свързан тест |
| 7B | P2 | Private tutoring workspace | teacher-managed private groups and students |
| 8 | P2/P3 | Programming mode | code tasks, editor, run history, judge later |
| 9 | P3 | Restricted browser concepts | search-only / allowed domains |
| 13A | P2 | Student gamification | subject rating, points, streaks, badges |
| 13B | P3 | Teacher and institution reputation | public question ratings, reputation |

4. ФАЗА 0 — Вече постигнатото

Имаш стабилна MVP база, върху която новите модули могат да стъпят безопасно.

student flow

teacher grading / finalize

review lock / unlock

session lifecycle

parent review MVP

student CTA / state logic

backend attempt / session hardening

5. ФАЗА 1 — Организационен фундамент

Целта е ясна училищна структура, която остава source of truth за институционалния режим.

Epic 1.1 — School admin управление на класове

Epic 1.2 — Student-to-class assignment

Epic 1.3 — Parent-to-student many-to-many relation

Epic 1.4 — Teacher-to-class/subject assignment

6. ФАЗА 2 — Teacher operational visibility

След стабилен admin foundation учителят трябва бързо да вижда класове, ученици и статуси.

Teacher class list

Teacher class detail

Teacher assessment matrix

Teacher student profile

7. ФАЗА 3 — Student and parent list flows

Историята и навигацията трябва да минават през нормални списъци, а не само през директни URL адреси.

Student submissions history

Parent children list

Parent child submissions list

8. ФАЗА 4 — Basic statistics

Минимална аналитична стойност без тежка BI система.

Teacher statistics MVP

Student statistics MVP

Parent child statistics MVP

9. ФАЗА 5 и 6 — Time controls и secure exam basics

Сигурността се въвежда поетапно: първо таймер и fullscreen, после integrity логове и по-строги политики.

Total exam timer

Optional per-question timer later

Fullscreen required mode

Focus / visibility monitoring

Integrity event log

10. ФАЗА 7 — Question bank и assessment builder

Банката с въпроси остава ключова за teacher authoring и AI assistance.

Question bank MVP

Build assessment from bank

Question reuse / versioning later

11. ФАЗА 7A — Learning / Lessons module

Този модул е отделен от exam flow. Урокът не трябва да бъде моделиран като assessment. Той носи учебно съдържание, материали и прогрес.

Epic 7A.1 — Lesson creation: заглавие, описание, предмет, тема, статус draft/published/archived.

Epic 7A.2 — Lesson materials: файлове, линкове, видеа, ресурси.

Epic 7A.3 — Lesson assignment: към клас, група или конкретни ученици.

Epic 7A.4 — Lesson progress: started / in progress / completed, видим за ученик, родител и учител.

Epic 7A.5 — Lesson to assessment linking: урокът може да има свързан тест или упражнение, без да променя assessment домейна.

12. ФАЗА 7B — Private tutoring workspace

Private режимът трябва да бъде отделен от institutional mode. Учителят не трябва да променя глобалната училищна структура, но може да управлява собствени групи и ученици в частен контекст.

Epic 7B.1 — Private groups: учителят създава частна група или индивидуален workspace.

Epic 7B.2 — Invitations and membership: покани по имейл/код/линк към private ученици.

Epic 7B.3 — Private lessons and assessments: assign на уроци и тестове вътре в private workspace.

Epic 7B.4 — Optional parent visibility later: родител в частния режим при нужда.

Epic 7B.5 — Clear separation: school admin rules остават валидни само за institutional mode.

13. ФАЗА 8 и 9 — Programming mode и restricted browser

Code question type и embedded code editor.

Многократни code runs преди final submit.

Sandboxed execution backend и auto judge по-късно.

Restricted browser / search-only mode чак след стабилен core продукт.

14. ФАЗА 13A — Student gamification

Gamification трябва да насърчава учене, а не просто натрупване на бройки. За ученика рейтингът трябва да е предметен и общ, базиран на активност, точност и последователност.

Subject rating по конкретен предмет.

Overall learning rating.

Points за решени задачи, завършени уроци и постоянство.

Streaks, badges и mini goals.

Difficulty-aware scoring вместо само брой решени въпроси.

15. ФАЗА 13B — Teacher and institution reputation

Reputation слоят идва по-късно, за да не изкриви качеството. Той трябва да отчита не само количество, а употреба и оценка на публичните въпроси.

Teacher reputation от public questions, usage и rating quality.

Institution reputation на база качество и активност, не само брой качени материали.

Минимален праг от ratings, за да има тежест.

Signals за problematic content, за да не се поощрява спам.

16. Препоръчани спринтове

Sprint 1-3: Admin foundation MVP и teacher visibility.

Sprint 4-5: Student / parent lists и basic statistics.

Sprint 6-7: Time controls, fullscreen и integrity basics.

Sprint 8: Question bank MVP.

Sprint 9: Lessons MVP.

Sprint 10: Private tutoring workspace MVP.

Sprint 11: Student gamification MVP.

Sprint 12+: Teacher / institution reputation, programming mode, restricted browser.

17. Най-смислената следваща стъпка

Ако трябва да се избере само едно следващо направление, то остава Admin foundation MVP. След него най-силната нова продуктова стъпка е Lessons MVP, защото добавя непосредствена учебна стойност без да нарушава assessment логиката.